# Zápis zo stretnutia č.6

|  |  |
| --- | --- |
| **Vedúci tímu:** doc. Ing. Polášek Ivan, PhD. |  |
| **Prítomní:** Ronald Demeter  Martin Dieška  Martin Gembec  Štefan Motko  Peter Psota  Patrik Sčensný | **Dátum:** 06.11.2017  **Čas:** 13:00 – 16:00  **Miesto:** 3D Lab (FIIT STU)  **Vypracoval:** Martin Gembec |

## Téma stretnutia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Úloha** | **Zodpovedné osoby** | **Dátum ukončenia** | **Status** |
| 1 | Riešenie komplikácií s kamerou | Marcel Furucz | 6.11.2017 | Dokončená |
| 2 | Serializer objektov na JSON | Martin Dieška, Martin Gembec | 6.11.2017 | Nedokončené |
| 3 | Deserializer objektov na JSON | Martin Dieška, Martin Gembec | 6.11.2017 | Nedokončené |
| 4 | Komunikácia pomocou GET, PUT, POST | Martin Dieška, Martin Gembec | 6.11.2017 | Dokončená |
| 5 | Automatické layoutovanie prvkov | Peter Psota | 6.11.2017 | Dokončená |

Prezentovanie výsledkov prvého týždňa tretieho šprintu vedúcemu tímu

## Predchádzajúce úlohy

## Obsah stretnutia

1. Štefan Motko odprezentoval výsledky týždňa tretieho šprintu
2. Riešili sme možnosti orderingu s vedúcim projekte
3. Navrhli sme vylepšenia do ďalšieho tyždňa.

## Nové úlohy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Úloha** | **Zodpovedné osoby** | **Dátum ukončenia** |
| 1 | Serializer objektov na JSON | Martin Gembec, Martin Dieška | 13.11.2017 |
| 2 | Deserializer objektov na JSON | Martin Gembec, Martin Dieška | 13.11.2017 |
| 3 | Jednoduchy ordering | Štefan Motko, Peter Psota, Ronald Demeter | 13.11.2017 |